|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº EXPEDIENTE** | **PROYECTO** | **INSTALACIÓN** | **PRESUPUESTO SIN IGIC** | **IMPORTE ADJUDICACIÓN** | **TIPO DE CONTRATO** | **PLAZO** | **FECHA DE ADJUDICACIÓN** | **ADJUDICATARIO** | **IMPORTE MODIFICACIONES** | **FECHA FIN** | **ESTADO DEL EXPEDIENTE** |
| ABOB-0002-2016 | Proyecto de obra colector de aguas pluviales desde la calle Atalaya hasta el Barranco del Cardón | CD7P | 1.755.256,37 € | 1.250.000,00 € | Abierto | 20 meses | 13/06/2018 | Hermanos Medina La Herradura, S.L. |   | 11/03/2020 | Finalizado |
| ABOB-0003-2016 | Reforma de vestuarios del Polideportivo de la CDGC | CDGC | 413.387,95 € | 322.442,60 € | Abierto | 10 meses | 19/12/2018 | Taranis Gold S.L. | 32.244,22 € | 20/01/2021 | Finalizado |
| ABOB-0002-2017 | Cerramiento Torre Oeste del Estadio de Gran Canaria | CD7P | 1.908.303,35 € | 1.535.535,10 € | Abierto | 12 meses | 29/10/2020 | Construcciones Rodríguez Luján, S.L. |   |   | obra en ejecución |
| ABOB-0002-2018 | Reparacion del pavimento de la pista de atletismo de Vecindario, T.M. Santa Lucia | Pista de atletismo Vecindario | 883.409,40 € | 795.068,46 € | Abierto | 6 meses | 19/09/2019 | Mondo Ibérica S.A. | 108.588,43 € | 14/10/2020 | Finalizado |